PLANO DE AÇÃO

Demonstração ao Cliente: Como Construir um Agente de IA

Aplicação das 8 etapas do guia ao caso Saturno-Calc / MYDAS

Dimastec

Apresentação para o CTO — Natanael Morais

Sousa Lima Consultoria

29 de agosto de 2026

1. Objetivo da demonstração

Demonstrar ao CTO da Dimastec, de forma prática, como construir um agente de IA a partir do guia “Como Construir um Agente de IA” — aplicando as 8 etapas do método a um caso real do projeto: o assistente técnico do Saturno-Calc / MYDAS (leitura de documentação, ADRs e código para apoiar a migração procedure → Java).

Resultado esperado da sessão:

- CTO vê um agente em funcionamento aplicado ao contexto deles, não um guia teórico.

- Valida o método das 8 etapas como padrão para os demais casos de uso da Dimastec.

- Fecha um próximo passo concreto (piloto do assistente técnico read-only).

2. Roteiro da demonstração — as 8 etapas

| Etapa | Do guia | Aplicação ao caso Dimastec | O que demonstrar na hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Propósito & Escopo | Caso de uso, sucesso, restrições | Assistente técnico read-only: tirar dúvidas do time sobre o Saturno/MYDAS sem tocar produção | Definir 1 pergunta de negócio e o critério de sucesso |
| 2. System Prompt | Papel, instruções, guardrails | Persona “arquiteto sênior”; proibido consultar banco de produção; sempre citar fonte | Mostrar o prompt com guardrails visíveis |
| 3. Escolher o LLM | Custo, contexto, raciocínio | Modelo com janela ampla (documentação densa); métricas de custo/latência | Comparar 2 modelos no custo por 1M de tokens |
| 4. Ferramentas & Integrações | MCP, APIs, funções | Ler ADRs e bases do projeto; MCP para acessar conhecimento (RAG) sem escrever | Demonstrar uma chamada MCP ao vivo |
| 5. Memória | Vetorial, SQL, arquivos | RAG sobre ADRs/políticas; histórico da conversa; sem dados biométricos | Mostrar o retorno de um RAG citando fonte |
| 6. Orquestração | Workflows, filas, erros | Rota de pergunta → recupera contexto → responde; retry com backoff | Mostrar fluxo e tratamento de erro |
| 7. Interface | Chat, web, API | Interface de chat para o time técnico; futura integração ao fluxo de suporte | Demonstrar o chat interativo |
| 8. Testes & Evals | Qualidade, latência, iteração | Golden tests das respostas; métrica de fidelidade ao contexto | Mostrar resultado de um eval de exemplo |

3. Preparação antes da sessão

| Item | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Ambiente preparado | Instância/demo do assistente com RAG carregada (ADRs, políticas, código do Saturno) — sobe via instalador guiado (npm run setup) | Everton |
| Cenário definido | 3 perguntas demonstrativas relevantes para o CTO (ex: “qual o padrão de ORM do piloto?”) | Everton + Natanael |
| Guardrails configurados | Kit de limites: proibido escrever, proibido dados de produção, sempre citar fonte | Everton |
| Eval de exemplo | 1 golden test pronto mostrando respostas esperadas x obtidas | Everton |
| Plano B (fallback) | Slides do guia + vídeo curto caso a demo ao vivo falhe | Everton |

4. Agenda da sessão de demonstração

| Tempo | Bloco | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 10 min | Contexto: o método das 8 etapas em 1 slide | Nivelar o CTO na estrutura do guia |
| 25 min | Demo ao vivo do assistente técnico | Percorrer as 8 etapas com o caso Saturno/MYDAS |
| 10 min | Governança e guardrails na prática | Mostrar limites reais e a não-exposição de dados |
| 10 min | Evals e como medir qualidade | Mostrar um golden test e métrica de fidelidade |
| 5 min | Próximos passos e piloto | Acordar o piloto read-only do assistente técnico |

Duração total sugerida: 60 minutos.

5. Mensagens-chave para o CTO

- O guia não é teoria: é o mesmo fluxo que já aplicamos no Saturno-Calc (propósito → LLM → ferramentas → memória → orquestração → evals).

- A etapa 4 (MCP) e o Projeto Zero já estão em andamento: a Dimastec já usa Claude Code, Rovo e um servidor MCP interno — a demo mostra como formalizar isso.

- Governança embutida: cada etapa respeita as políticas de ISO 27001 / LGPD / POL-IA-001 e a classificação de casos de uso (IA aplicada, sem dados biométricos em runtime).

- Fechamento natural com o modelo de mentoria: esta demo é a porta de entrada para o piloto do assistente técnico do Mês 3.

6. Próximos passos após a demonstração

| Ação | Detalhe | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Aprovar o piloto | Assistente técnico read-only no escopo do Mês 3 da mentoria | 1 semana |
| Definir fontes aprovadas | Allowlist de documentação, ADRs, tickets sanitizados | 2 semanas |
| Metrics | Definir baseline de qualidade e fidelidade do assistente | 2 semanas |
| Treinar multiplicadores | Times de engenharia no método das 8 etapas | Contínuo |

7. Passo a passo prático — construindo o assistente com Claude Code

Este é o roteiro de execução, na ordem, para levar o assistente técnico do Saturno-Calc / MYDAS do zero à produção — usando o ferramental que a Dimastec já tem (Claude Code + servidor MCP interno). Cada etapa mostra o que fazer, como fazer com o Claude Code e como isso é feito aqui no assistente-os (a referência de implementação que a Sousa Lima mantém).

Passo 0 — Setup, escopo e barreiras de segurança

Antes de qualquer código: definir limites logo de cara, porque assistente técnico é read-only e não pode tocar produção.

- Propósito (1 linha): “Tirar dúvidas do time sobre o Saturno/MYDAS lendo documentação, ADRs e código — sem escrever e sem consultar banco de produção”

- Critério de sucesso (o que define “funcionou”): resposta certa + cita a fonte (ADR/doc/código) de onde tirou.

- Guardrails mínimos (kit de limites): proibido escrever em repositório/bancos, proibido dados de produção, sempre citar fonte; classificar o caso como IA aplicada (não-dados sensíveis) — alinhado à POL-IA-001 e à classificação de casos de uso da Dimastec.

- Referência (assistente-os): cada “alma” (soul) declara propósitos e permissões em config; o runtime aplica allowlist de tools e nega o resto por padrão (fail-closed).

Passo 1 — System Prompt (o comando que define o agente)

No Claude Code, isto é o arquivo de instruções do projeto/agente (ex: AGENTS.md ou o prompt do subagente). É ali que mora a persona + regras.

- Persona: “arquiteto sênior de Java que conhece o Saturno/MYDAS e responde em português com fonte”

- Instruções: explicar a migração procedure → Java, citar camadas/patterns do hub (ex: DAO, @Secured, route handler), responder só com base no material indexado.

- Guardrails em texto visível: nunca escrever, nunca acessar produção, dizer “não sei” se o RAG não achar, citar sempre a fonte.

- Referência (assistente-os): o pool de prompts está versionado (CAMPO de prompts / prompt-garden) e a montagem é determinística — persona no início, sessão/RAG/histórico no fim.

Passo 2 — Escolher o modelo (LLM) com visão de custo

Documentação densa (ADR + código) pede janela de contexto ampla e bom raciocínio. Comparar 2–3 modelos antes de fixar.

- Critérios: custo por 1M de tokens (entrada/saída), janela de contexto, latência, qualidade em português técnico.

- No assistente-os, o roteador escolhe o modelo por tier e mede custo por chamada; no Claude Code, decide-se o modelo do agente e acompanha-se o custo do uso.

- Entregável: tabela com 2 modelos (custo × contexto × nota), decisão registrada em 1 ADR.

Passo 3 — Ferramentas & Integrações (MCP)

A Dimastec já tem servidor MCP interno — este é o passo para conectá-lo. O agente ganha tools para ler ADRs, repositórios e base de conhecimento sem poder escrever.

- Expor via MCP: busca na base de conhecimento (RAG), leitura de ADR, leitura de código — todas somente-leitura.

- Referência (assistente-os): o kernel expõe ferramentas MCP sobre stdio com classificação de risco L1/L2/L3; a “alma/soul” só enxerga as tools na sua allowlist. No Claude Code, as ferramentas MCP entram no mesmo arquivo de configuração do projeto.

- Teste na hora: uma chamada MCP ao vivo que busca um trecho de ADR e responde citando o arquivo.

Passo 4 — Memória (RAG + histórico)

O assistente precisa lembrar do contexto do projeto sem ter tudo no prompt a cada vez. Para isso, indexar ADRs, políticas e código em uma base vetorial e guardar o histórico da conversa.

- Indexar documentos aprovados (allowlist): ADRs do Saturno, políticas (ISO 27001/LGPD/POL-IA-001) e trechos de código sanitizados — sem dados de produção.

- Hispersistir o histórico por thread/sessão para conversas contínuas.

- Referência (assistente-os): RAG com embeddings + re-rank multilíngue opcional; cada resposta cita a fonte no formato [doc · similaridade · data] com um score de confiança multi-sinal calculado a partir do RAG; abaixo do limiar, o agente responde “evidência insuficiente” em vez de inventar.

Passo 5 — Orquestração (o fluxo do agente)

Definir o caminho que o agente segue: entende a pergunta → recupera contexto (RAG) → decide se precisa de ferramenta → responde — com retry/tratamento de erro.

- Modos por complexidade: pergunta curta → resposta rápida; pergunta com “passo a passo”/“análise” → fluxo mais profundo (fast/auto/pro como no assistente-os).

- No Claude Code, o próprio agente já orquestra com tools; a decisão é quando ele pode chamar ferramenta e o que fazer em erro (limite de tentativas, timeout, dizer “não consegui”).

- Referência (assistente-os): grafo LangGraph retrieve→generate↷tools com limite de iterações, streaming por etapa e escalonamento quando o contexto é fraco.

Passo 6 — Interface (como o time vai usar)

Definir onde o assistente aparece para o time técnico. Começar simples.

- Fase 1: chat no terminal/IDE (Claude Code) sendo o próprio assistente com o prompt + MCP configurado.

- Fase 2: interface web de chat para o time, com histórico por usuário.

- Fase 3 (opcional): API para o fluxo de suporte existente.

- Referência (assistente-os): chat via REST/WebSocket com streaming etapa-a-etapa e painel web — o CTO pode ver o grafo rodando ao vivo.

Passo 7 — Testes & Evals (qualidade mensurável)

Sem eval não há como provar que o assistente melhora ao longo do tempo. Criar um golden set de perguntas com respostas esperadas.

- Montar golden set real do Saturno: ex. “qual o padrão de DAO multi-tenant?” → espera-se citar o ADR/pattern do hub; “todo endpoint precisa de @Secured?” → sim, pelos rules.

- Medir recuperação: hit@1 (o doc certo aparece em 1º?), MRR, recall@5 — fidelidade da resposta ao contexto (não alucinar) e taxa de recusa em perguntas adversariais/fora de escopo.

- Gate no CI: uma pergunta que não atingir o piso (ex: hit@1 ≥ 0.7) bloqueia o release antes de piorar em produção.

- Referência (assistente-os): comando de avaliação de RAG com golden set, medindo hit@1/MRR/recall + taxa de recusa adversarial, com histórico de execuções registrado; sai com código de erro se o piso não for atingido. Já preparamos um golden set inicial com 23 casos a partir da documentação do hub — ponto de partida a expandir com o time.

Sequência-resumo (8 etapas em 7 movimentos)

Escopo+guardrails → Prompt → Modelo → MCP → Memória → Orquestração → Interface → Evals. A ordem é pensada para o CTO ver valor rápido (MCP + RAG já respondem no dia 1) e segurança antes de escala (guardrails e evals desde o início). Cada etapa fecha com um artefato mínimo: ADR, prompt versionado, tabela de modelo, allowlist, golden set.

— Fim do plano —

Sousa Lima Consultoria · Everton Lima · everton@sousalimaconsultoria.com.br