PROPOSTA DE MENTORIA IA-FIRST

Transformação tecnológica e governada de Inteligência Artificial

Dimastec

Apresentação para o CTO — Natanael Morais

Sousa Lima Consultoria

29 de agosto de 2026

1. Contexto e entendimento

A Dimastec está em um momento estratégico: modernização do legado, adoção de IA e conformidade com ISO 27001/LGPD caminham juntas. O projeto Saturno-Calc (novo microsserviço de cálculo de horas) e a evolução do Projeto Zero consolidam a decisão de migração orientada por IA, documentada por ADRs e alinhada às políticas internas de segurança da informação e privacidade.

Já existe maturidade no processo: política formal de IA, ~10 Risk Assessments por mês em atividade, e uma primeira rodada de execução do Claude que gerou Data Model Spec (18 migrações, 72 gaps), ADR-01 e documento de conformidade. O que falta não é começar do zero — é endurecer, formalizar e deixar o time capaz de repetir o processo sem depender de um parceiro externo.

- Contrato PDTI: 6 meses, iniciado em 03/08/2026.

- Jornada IA-first: Saturno-Calc como microsserviço, não fusão do código legado.

- Projeto Zero unificado: framework de IA + políticas ISO 27001/LGPD.

- Instrumentos já validados: ADRs, questionário de 180 perguntas, multitenancy PostgreSQL por esquema.

2. Por que uma mentoria e não uma fábrica de código

O objetivo é deixar a Dimastec dona do processo. A consultoria não é uma fábrica externa de código nem um projeto de agentes. É uma disciplina de transformação: diagnosticar, escolher, formar padrões, testar hipóteses e treinar multiplicadores internos.

Os três ativos que a Dimastec leva ao final:

- Um padrão técnico repetível (playbook procedure → Java/Spring, templates, ADRs).

- Uma disciplina de decisão baseada em evidência (checkpoints, métricas, avaliação de riscos).

- Um time capaz de expandir IA com limites claros (classificação de casos de uso, governança).

3. Modelo de mentoria: três trilhas, uma mudança por vez

O programa mantém três trilhas visíveis, mas executa apenas uma intervenção de mudança por vez. O MYDAS é a trilha crítica de engenharia; a governança é o guardrail permanente; a IA aplicada entra como piloto controlado.

| Trilha | Pergunta central | Saída de cada ciclo |
| --- | --- | --- |
| Fluxo e modernização | Onde o trabalho trava e qual procedure merece ser migrada primeiro? | Hipótese testada, baseline, ADR e template reutilizável |
| Governança e evidências | Que risco existe, quem decide e qual artefato prova o controle? | Gap fechado, exceção datada ou risco aceito pelo owner |
| IA aplicada | Que tarefa humana pode ser assistida sem ampliar risco indevidamente? | Caso de uso limitado, avaliação, aprovação e decisão de expandir |

Ponto crítico do escopo

- O repositório de padrões projeto0 não pode ser confundido com os produtos em produção (MYDAS, DT Faceum, Hubla, PCPT). A classificação Core de um servidor de padrões não se estende automaticamente a fluxos que processam dados biométricos ou de clientes.

- Abrir um registro de avaliação por combinação sistema + caso de uso + dado + efeito, em vez de uma única declaração corporativa de conformidade.

4. Papéis e limites — o que a consultoria faz e o que não assume

O papel da consultoria é de mentor de transformação IA-first e qualidade de engenharia: estrutura a descoberta, impõe critérios de decisão, desafia hipóteses, facilita ritos e avalia evidências. A equipe da Dimastec permanece dona da arquitetura, do código, das credenciais, da operação, do produto e da aprovação de riscos.

| Você (mentoria) faz | A Dimastec faz | A consultoria não assume |
| --- | --- | --- |
| Facilita VSM, workshops de risco e priorização | Fornece dados, responsáveis, ambiente e decisão de prioridade | Desenvolver ou operar o produto em produção no lugar da equipe |
| Define critérios de aceite do piloto proc → Java | Implementa, testa, faz deploy e corrige o código | Aprovar release, acessar credenciais ou ter poderes permanentes |
| Revisa ADRs, decisões, planos de teste e evidências | Mantém evidências, aprova exceções e executa controles | Emitir certificação, parecer jurídico ou atestar conformidade |
| Cria o método de adoção de IA e treina multiplicadores | Nomeia sponsor, CTO, Tech Lead, DPO, segurança e owners | Tornar-se dono dos agentes, RAGs, dados ou KPIs |

5. Cadência semanal e mensal

| Ritual | Participantes | Duração | Resultado obrigatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficina de fluxo | CTO, Tech Lead, dono do processo, QA, mentor | 90 min/sem | Mapa do fluxo, bloqueio, hipótese e próximo experimento |
| Clínica de arquitetura e IA | Tech Lead, engenheiros, segurança/privacidade, mentor | 60 min/sem | ADR/decisão, critérios de teste, limites de dados |
| Checkpoint executivo | Sponsor, CTO, produto, segurança/DPO, mentor | 45 min/sem | Decisões pendentes resolvidas e prioridades protegidas |
| Steering mensal | Diretoria e owners | 90 min/mês | Métricas, entregáveis aceitos, exceções e próximo marco |

O checkpoint não é reunião de status. Cada encontro encerra com decisão, responsável, prazo, evidência esperada e condição de reversão. Sem decisão, registra-se o bloqueio e quem pode removê-lo.

6. Roteiro de seis meses

| Fase | Foco | Entregáveis da mentoria |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 | Diagnóstico que produz decisão (VSM, baseline, inventário de IA, seleção da procedure-piloto) | Mapa VSM, matriz de sistemas e dados, RACI mínimo |
| Mês 2 | Piloto completo (golden tests, Java/Spring + jOOQ, integração PostgreSQL, rollback) | ADR do piloto, definição de pronto, plano de rollback, pacote de evidências |
| Mês 3 | Assistente técnico read-only e avaliado (fontes aprovadas, kill switch) | Carta do caso de uso, allowlist de fontes, métricas de qualidade |
| Meses 4-5 | Escalar o padrão, não o volume de ferramentas; fechar lacunas de governança | Playbook proc → Java, dashboard de fluxo, plano de remediação |
| Mês 6 | Readiness e transferência de capacidade (ritos sobrevivem sem a consultoria) | Scorecard antes/depois, roadmap de 90 dias, relatório de capacidade |

7. Métricas que importam

Não definimos metas numéricas antes de coletar o baseline. O primeiro mês serve para medir; a evolução é pactuada depois. A diretoria precisa de poucas métricas comparáveis — não de um painel de atividade.

| Dimensão | Métrica de baseline | Indicador de avanço |
| --- | --- | --- |
| Capacidade de engenharia | % de tempo em suporte L3, bugs, retrabalho e legado | Menor carga reativa, maior previsibilidade |
| Modernização | Lead time por procedure, cobertura de golden/contract tests | Migração repetível sem mudança funcional |
| Qualidade | Falhas escapadas, rollback, reabertura de chamado | Menos regressão, detecção mais cedo |
| IA assistida | Taxa de resposta útil com fonte, taxa de correção humana | Expansão só quando qualidade supera o baseline humano |
| Governança | % de controles com evidência, exceções vencidas | Menos controle sem prova, menos risco sem owner |
| Negócio | Tempo de resposta a clientes, capacidade liberada | Ganho que o sponsor reconhece |

8. Primeiras decisões a conduzir

| Decisão | Dono | Critério para encerrar |
| --- | --- | --- |
| Qual procedure entra no piloto? | CTO + Tech Lead | Impacto/complexidade confirmados e baseline disponível |
| Limite do assistente técnico | CTO + Segurança + DPO | Fontes, dados proibidos e kill switch documentados |
| Produtos que requerem reclassificação AI-1+ | Arquitetura + DPO | Registro por sistema, não por empresa inteira |
| Lacunas do ciclo de 90 dias | Sponsor + owners | Owner, prazo, evidência e consequência de atraso |
| Capacidade a transferir | CTO + mentor | Ritos operados pela Dimastec por um ciclo |

9. Veredito e valor entregue

O plano da Dimastec é mais maduro do que a iniciativa típica de “implantação de IA”: parte de um gargalo de engenharia real, reconhece governança e prevê evidências. A melhoria necessária é reduzir a ambiguidade entre o repositório de padrões, os produtos em produção e os futuros casos de IA.

Ao final do programa, a Dimastec terá formado capacidade interna com três ativos: um padrão técnico repetível, uma disciplina de decisão baseada em evidência e um time capaz de expandir IA com limites claros — mais valioso e sustentável do que a implementação de qualquer ferramenta específica.

— Fim da apresentação —

Sousa Lima Consultoria · Everton Lima · everton@sousalimaconsultoria.com.br